## Slide 1
病斑 0.92
着色率
92%
评定等级
一级 · 精品
软件工程课程设计 · 题目10 项目方案汇报
基于机器视觉的农产品
品质分级与缺陷检测系统
CitrusVision
面向肇庆本地柑橘的品质分级与缺陷检测 Web 系统
第 12 组 · 23 本科计科 1 班
组员：陈绍杰（组长）· 黄权达 · 张嘉豪 · 黄浩然
汇报日期 2026-06 · 指导教师 林显宁
CitrusVision · 《软件工程课程设计》项目方案汇报
01 / 18
Notes: 各位老师、同学好，我们是第十二组。今天要汇报的题目是『基于机器视觉的农产品品质分级与缺陷检测系统』。我们把它落到一个非常具体的方向上——面向肇庆本地的柑橘，做一个能够给出等级、框出表面缺陷、并提供量化依据的 Web 系统，我们给它取名叫 CitrusVision。接下来由我代表小组，用大约十分钟，把我们的整体方案讲清楚。

## Slide 2
汇报路线图 · 六步讲清方案
为什么做 → 做什么 → 怎么做 → 怎么推进 → 如何验证 → 预期结果，形成完整工程论证闭环
18页
约 10–12 分钟
01
为什么做 · 产业痛点与选题论证
肇庆柑橘产业人工目检痛点，五维度论证"为什么是柑橘"
P03 – P04
02
做什么 · 定位 / 目标 / 用户 / 需求 / 功能
系统定位与可量化目标、目标用户、需求分析与功能模块设计
P05 – P08
03
怎么做 · 技术 / 架构 / 算法 / 流程 / 数据库
技术栈选型、四层架构、双引擎算法、业务流程与数据库设计
P09 – P13
04
怎么推进 · 实施计划与团队分工
4 周里程碑计划、关键路径，4 人可追溯分工与协作机制
P14 – P15
05
如何验证 · 测试方案与验收标准
五层测试矩阵、典型用例，可逐项核验的"完成定义"
P16
06
预期结果 · 创新亮点 / 风险 / 交付物闭环收束
差异化创新点、风险应对预案，与最终交付清单及总结答疑
P17 – P18
CitrusVision · 软件工程课程设计项目方案汇报
02 / 18
Notes: 在正式展开之前，先用一页交代今天的讲解路线。我们会按六步推进：先讲为什么做，包括项目背景和选题论证；再讲做什么，也就是定位、用户、需求和功能；然后是怎么做，涵盖技术、架构、算法、流程和数据库；接着是怎么推进，包括实施计划和团队分工；之后是如何验证，也就是测试和验收；最后落到预期结果，包括创新、风险和交付物。这条主线刻意对齐了软件工程的完整过程，方便老师对照评分。

## Slide 3
项目背景与问题痛点
肇庆（四会 / 德庆）是广东重要柑橘产区——传统品质分级主要依赖人工目检
传统人工目检 · 现状痛点
主观性强、标准不一
不同质检员评级口径不同，结果难统一
效率低下、易疲劳
逐个目检慢，长时间作业准确率下降
表面缺陷易漏检
细小病斑、裂纹、碰伤肉眼容易遗漏
可追溯性差
缺少产地、批次、检测时间等溯源记录
机器视觉
升级
机器视觉自动检测 · 解决方案
客观量化、标准统一
果径 / 着色率 / 缺陷占比量化，阈值可配置
秒级高效、支持批量
单张 ≤ 3 秒出结果，一次批量处理多张
缺陷精准框选
自动定位缺陷，给出类别与置信度
全程可追溯
生成溯源二维码，并提供市场价格参考
问题定义
让一张柑橘照片，≤ 3 秒得到「等级 + 缺陷 + 量化依据」——客观、高效、可追溯
CitrusVision · 软件工程课程设计项目方案汇报
03 / 18
Notes: 我们的出发点是一个真实的痛点。肇庆的四会、德庆是重要的柑橘产区，但目前的品质分级主要还靠人工目检，主观性强、标准不统一、效率也低，表面的裂纹和病斑容易漏检，更谈不上溯源。机器视觉恰好能补上这一块——把分级做得客观、可量化、还可追溯。所以我们把要解决的问题定义得很清楚：让一张照片，在几秒钟内就得到等级、缺陷和量化依据。

## Slide 4
选题意义与"为什么是柑橘"
五候选 × 五维度可行性评分——经过权衡的工程决策，柑橘综合最优、锁定单一品类
候选对象
地方特色
缺陷维度
形态/分割
分级直观
数据可得
评价
柑橘（砂糖橘/贡柑）
✓ 首选
苹果
备选数据源
香蕉
缺陷撑不起
番茄
扩展验证对象
叶菜蔬菜
✕ 风险高
评分：
强 ★★★
中 ★★
弱 ★
关键理由：题目示例首位即柑橘 + 肇庆地方特色加分；近圆形易检测、缺陷类型丰富、着色率可解释——数据短板由三源混合解决
CitrusVision · 软件工程课程设计项目方案汇报
04 / 18
Notes: 那为什么偏偏选柑橘？我们在五个候选品类里做了一次横向比较，从地方特色、缺陷维度、形态分割难度、分级直观性、数据可得性这五个维度逐一打分。柑橘的综合表现最好：它紧扣题目给的第一个示例，又有肇庆的地方特色，缺陷类型清晰、果形规整便于分割、分级标准也直观。相比之下，叶菜形态太复杂、香蕉的缺陷维度偏单一，所以我们最终锁定柑橘。

## Slide 5
项目定位与核心目标
可量化、可验收——用数字定义"做到什么程度"，而非"又快又准"的空话
项目定位
面向教学演示与产地初分场景的、工程完整的机器视觉品质检测 Web 系统（B/S，四层分离）
单张响应速度（CPU）
≤3秒
返回 等级 + 缺陷红框 + 量化指标 + 置信度
缺陷检测 mAP@0.5
≥0.60
演示级目标，非硬指标——传统 CV 可兜底
分级人工一致率
≥80%
演示集上分级结果与人工标注的一致程度
批量上传汇总
≥10张
一次批量处理多张并按等级计数统计
溯源报告导出
1键
生成含溯源二维码的 PDF / Excel 报告
软件工程文档
9+图
用例 / DFD / 类图 / 时序 / ER 等齐备
CitrusVision · 软件工程课程设计项目方案汇报
05 / 18
Notes: 选题确定之后，再来说定位。我们把系统定位成一个『教学演示加产地初分』的、工程完整的四层 Web 应用——不追求工业级精度，但要求整条工程链路是完整的。围绕这个定位，我们设了几个可量化的目标：单张检测三秒以内返回，缺陷检测的平均精度均值不低于零点六，分级结果与人工的一致率达到八成以上，支持一次至少十张的批量处理，结果能生成带二维码的报告，并且全套 UML 文档齐备。这每一条，都是可以在答辩现场逐项核验的。

## Slide 6
目标用户与使用场景
服务三类角色——把抽象功能落到具体的人与具体的操作上
普通用户
分拣员 / 合作社质检员
典型场景
收果初分、电商上架前分级
典型流程
登录 → 拍照 / 上传图片
查看等级徽章与缺陷红框
登记溯源 → 导出报告
管理员 / 技术员
系统维护者
典型场景
维护标准、管理数据与模型
典型流程
维护分级标准 / 价格
管理样本库 → 切换模型
查看操作日志与统计看板
评委 / 观众
间接用户（现场演示）
典型场景
答辩现场实时演示
关注点
实拍秒级检测效果
批量处理与统计图表
一键报告导出
主场景 · 质检员现场使用旅程
微信扫码进 H5
拍照 / 批量上传
秒级等级 + 缺陷
按等级计数 + 参考价
导出当批报告
CitrusVision · 软件工程课程设计项目方案汇报
06 / 18
Notes: 这些目标最终都要落到具体的人身上。我们的系统服务三类角色：普通用户，也就是分拣员和合作社质检员，他们的主场景是微信扫码、拍照分级；管理员负责维护分级标准、价格和模型；还有答辩现场的评委，属于间接用户。最典型的使用旅程是这样的——质检员扫码进入手机页面，拍照或批量上传，秒级看到等级和缺陷红框，按等级做统计并关联参考价，最后一键导出当批报告。

## Slide 7
需求分析：功能性 + 非功能性
用例图建模参与者与用例，14 项功能需求分组，并明确性能 / 可用性 / 交付约束
用例图
CitrusVision 系统
普通用户
管理员
注册 / 登录
图像上传
缺陷检测
品质分级
结果可视化
溯源与报表
«include»
标准 / 价格
模型管理
统计与日志
需求规格（14 FR + 非功能）
检测核心 P0 · MVP
登录鉴权 · 图像上传 · 预处理（ROI/白平衡）
缺陷检测 · 品质分级 · 结果可视化
业务增值 P1 · 加分
溯源二维码 · 价格参考 · PDF/Excel 导出 · 样本管理
系统管理 P1 – P2
模型管理 · 标准管理 · 操作日志 · 统计看板
非功能需求
性能：单张 ≤3s · 批量 10 张 ≤30s · ≥5 并发不崩
可用性：全中文 · 核心检测 ≤3 步 · H5 适配手机
交付：UML 齐全 · 代码注释 · 视频 ≤50M · 规范打包
CitrusVision · 软件工程课程设计项目方案汇报
07 / 18
Notes: 基于这些场景，我们做了完整的需求分析。左边是用例图，两类参与者，普通用户和管理员，围绕上传、检测、分级、溯源、导出和后台管理这几个核心用例展开。功能性需求我们一共梳理了十四项并做了分组；非功能性需求也定得很具体，比如单张三秒、批量三十秒以内、至少支持五个并发，再加上可用性和兼容性。同时我们没有忘记课程设计本身的交付要求——UML 文档、代码注释、还有不超过五十兆的演示视频。

## Slide 8
功能模块设计与优先级
12 大模块按 P0 / P1 / P2 分级——先保 MVP 闭环，再向外加分，优先级即风险管理
P0
MVP 核心闭环
P1 加分应做
P2 有余力扩展
越靠近内核 → 优先级越高、越先实现
P0 · MVP 必做
核心检测闭环
8
登录鉴权 · 图像上传 · 图像预处理 · 缺陷检测
品质分级 · 结果可视化 · 记录入库 · 统计看板
P1 · 加分应做
业务增值功能
4
溯源二维码 · 价格参考 · PDF/Excel 导出 · 样本/日志
P2 · 有余力扩展
增强与扩展
4
模型版本切换 · 人工复核 · 多品类对照 · 缺陷热力图
取舍原则
先保 P0 闭环，P1 有余力做，P2 可砍——任何进度都能交出可演示系统
CitrusVision · 软件工程课程设计项目方案汇报
08 / 18
Notes: 功能虽然多，但不能一把抓，所以我们用同心圈做了优先级划分。最内核是必做的 P0，是必须先跑通的闭环：登录、上传、预处理、缺陷检测、分级、可视化、入库和统计。中间一圈 P1 是加分项，比如溯源二维码、价格、报告导出和样本日志。最外圈 P2 是有余力再做的扩展，像模型切换、人工复核、多品类和缺陷热力图。我们的取舍原则很简单——先保闭环，再做加分。

## Slide 9
核心业务流程：上传 → 检测结果输出
四角色协同的端到端主流程——后端只编排不推理，算法拆为独立服务
用户/前端
后端 API
算法服务
数据库
① 登录 · 上传图片
拖拽 / 拍照 / 批量
② 校验存图 · 建样本
创建检测任务（processing）
③ 调 /infer（算法五步管线）
预处理 → 分割 → YOLOv8 → 特征 → 规则分级
⑤ 写结果 + 缺陷标签
关联价格/溯源 · task=done
⑥ 渲染结果
标注图+等级+缺陷 → 溯源/导出
样本 / 任务记录
结果 / 缺陷 / 溯源
设计要点：后端只编排不推理，通过内部 HTTP 调用算法服务——解耦、可替换模型、便于 4 人并行；辅助流程：管理员维护标准/价格/模型，写操作均记入日志
CitrusVision · 软件工程课程设计项目方案汇报
09 / 18
Notes: 接下来看核心业务流程是怎么串起来的。用户登录后上传图片，后端先做校验、存图、建立检测任务，然后调用独立的算法服务做推理；算法服务内部走预处理、果实分割、缺陷检测、特征计算、规则分级这一串，再把结果回写、关联价格和溯源，最后由前端渲染、支持导出。这里有一个关键设计——后端只做编排、不做推理，算法独立成一个服务，这样职责清晰、解耦，也方便我们四个人并行开发。

## Slide 10
技术栈选型及理由
每项选型对应教学 / 交付 / 风险考量——"为什么这样做"，而非堆砌时髦框架
前端
Vue 3 + Vite
Element Plus 组件库
ECharts 可视化
Pinia / Router / Axios
选型理由
① 组件库出活快、
学习曲线平缓
② ECharts 演示效果好
③ 一套响应式同时
兼顾 PC 与 H5
后端 API
FastAPI
Python 3.10 + Uvicorn
SQLAlchemy ORM
Pydantic 校验
选型理由
① 与算法同为 Python，
集成零成本
② 自带 Swagger 交互式
API 文档
③ 直接服务接口设计交付
算法服务
OpenCV + YOLOv8
PyTorch + Ultralytics
传统 CV 特征
scikit-learn
选型理由
① 拆独立服务，体现
四层架构
② 开箱即用、CPU 可推理
③ 传统 CV 分级可解释
且能兜底
数据库
MySQL 8 / SQLite
MySQL 8（生产）
SQLite（开发）
Navicat 管理
选型理由
① 符合"数据库设计"
要求，便于画 E-R
② 开发期 SQLite 零配置
③ SQLAlchemy 无缝切换
训练 & 工具
Colab / AI Studio
免费 GPU 训练
Roboflow / LabelImg
Docker / Git
选型理由
① 规避无独立 GPU 风险
② 云端免费 GPU 训练
③ 在线标注 + 数据增强，
导出 YOLO 格式
CitrusVision · 软件工程课程设计项目方案汇报
10 / 18
Notes: 技术栈的每一项，我们都有明确的理由。前端用 Vue3 加 ECharts，出活快、图表好，一套响应式同时覆盖电脑和手机；后端用 FastAPI，和算法同语言便于集成，还自带接口文档；算法服务用 OpenCV 加 YOLOv8，独立部署、用 CPU 也能推理；数据库用 MySQL 8，便于画 E-R 图、表达关系；训练则放在 Colab 或者 AI Studio 的免费 GPU 上，正好规避了我们本地没有 GPU 的现实问题。

## Slide 11
系统总体架构：四层 B/S 分离
职责单一、解耦清晰——支撑功能、便于 4 人并行，并对应概要设计的软件结构图 / 包图
01
前端层 · Vue3（PC Web + 移动 H5）渲染 / 交互 / 可视化
PC Web + H5
双端响应式界面
缺陷框 Canvas
醒目红框标注
ECharts 看板
等级 / 缺陷统计
上传交互
拖拽 + 拍照
↑↓ HTTP / JSON · REST /api/v1
02
后端 API 层 · FastAPI 鉴权 / 业务编排 / 数据库读写（不直接推理）
鉴权 JWT
登录 / 角色 / 会话
业务编排
任务调度 · 不推理
文件管理
图片 / 标注图存取
算法调用客户端
内部 HTTP 调 /infer
↓ 内部 HTTP · POST /infer（解耦）
03
算法服务层 · 独立进程加载模型，提供 /infer，可单独部署 / 替换
/infer 接口
图入 · 结构化结果出
OpenCV 管线
预处理 + 果实分割
YOLOv8 检测
缺陷框+类别+置信度
规则分级引擎
果径/着色率/占比
↕ SQLAlchemy ORM · 文件 I/O
04
数据层 · MySQL 业务数据 + 本地文件 + 模型权重
MySQL 业务库
10 张核心表
文件存储 uploads
原图 + 标注图
模型权重 weights
best.pt 等
CitrusVision · 软件工程课程设计项目方案汇报
11 / 18
Notes: 把这些技术组织起来，就是这张四层架构图。从上到下分别是前端层、后端 API 层、算法服务层和数据层：前端覆盖电脑端和微信手机页；后端用 FastAPI 做登录鉴权和业务编排；算法层是独立进程，对外只暴露一个推理接口；数据层包含数据库、文件存储和模型权重。各层之间用 HTTP 和 JSON 通信。这样分层的依据是职责单一、四个人能够并行，而且每一层都能对应到我们的包图。

## Slide 12
核心算法方案：双引擎 · 可解释 · 可兜底
传统 CV 做品质分级 + 深度学习 YOLOv8 做缺陷检测——分级附量化依据，非黑盒
传统 CV（分割 / 特征 / 分级）
深度学习 YOLOv8（缺陷检测）
01
预处理
传统 CV
缩放归一化
高斯去噪
灰度世界白平衡
输出
标准化图像
02
果实分割
传统 CV
HSV 阈值分割
形态学开闭运算
外接圆估果径
输出
果实掩膜 · ROI
03
缺陷检测
深度学习
YOLOv8n / s
病斑/裂纹/碰伤/畸形
框 + 类别 + 置信度
输出
缺陷框列表
04
特征计算
传统 CV
果径（像素→mm）
着色率（橙色 %）
缺陷面积占比 %
输出
量化指标
05
规则分级
规则引擎
多指标阈值判定
一级 / 二级 / 等外
阈值可在线配置
输出
等级 + 依据
分级规则（自拟可量化标准，阈值可配置）
一级 精品
果径达标 且 着色率 ≥ 85% 且 缺陷占比 < 2% 且 无裂纹
二级 合格
着色率 ≥ 70% 且 缺陷占比 < 5% 且 无严重畸形
等外品
着色率 < 70% 或 缺陷占比 ≥ 5% 或 存在裂纹 / 腐烂
双保险 · 可兜底
DL 效果不佳时，传统 CV 分级链路独立
可用，保证演示一定有结果。
mAP 目标设演示级 0.6，得分
不绑定算法精度——呼应课设策略。
CitrusVision · 软件工程课程设计项目方案汇报
12 / 18
Notes: 算法是这个项目的难点，我们的方案是双引擎、可解释、可兜底。一条引擎是传统计算机视觉，负责量化分级；另一条是 YOLOv8，负责缺陷检测，两者融合。整个管线分五步：预处理、果实分割、缺陷检测、特征计算、规则分级。我们会算出三个量化指标——果径、着色率、缺陷占比，再用规则评定一级、二级还是等外品。万一深度学习模型表现不稳定，传统视觉可以兜底，保证系统始终是可用的。

## Slide 13
数据库与核心数据设计
MySQL 8 · 10 张核心表——围绕"任务→结果→缺陷"主线建模，配置类独立成表
1
N
1
N
1
1
1
N
1
N
1
N
N
1
N
1
user 用户
id(PK) · username · role
product_sample
id(PK) · image_path · origin
traceability
id(PK) · origin · qr_code
operation_log
id(PK) · action · ip
detection_task
id(PK) · task_no · status
detection_result
id(PK) · grade · 指标
defect_label
id(PK) · type · bbox
model_info
id(PK) · version · map50
grade_standard
id(PK) · 阈值 · is_active
price_reference
id(PK) · grade · price
E-R 图（实体关系）· 主键统一 id BIGINT，均含 created_at / updated_at
detection_result 核心字段
一次检测结果，承载等级与全部量化指标
grade
评定等级 ENUM(grade1/grade2/out)
diameter_mm
果径估计
DECIMAL(6,2)
color_ratio
着色率 %
DECIMAL(5,2)
defect_ratio
缺陷面积占比 %
DECIMAL(5,2)
confidence
综合置信度
DECIMAL(4,3)
ref_price
参考价 · annotated_path 标注图
DECIMAL(8,2)
task 1—N result · result 1—N defect
sample 1—1 trace · task N—1 model
CitrusVision · 软件工程课程设计项目方案汇报
13 / 18
Notes: 算法和业务产生的数据，落到数据库就是这张 E-R 图。我们用 MySQL 8 设计了十张核心表，主线是『一次检测任务对应多条结果，每条结果又对应多个缺陷框』。围绕这条主线，用户、样本、任务、结果、缺陷是核心实体；而分级标准、价格、溯源、模型、日志，都拆成了独立可维护的表。这样的好处是，管理员能在线调整阈值而不用动代码。所有表的主键统一用 BIGINT，并且都带创建和更新时间。

## Slide 14
项目实施计划与里程碑（按课设阶段规划 · 假设 4 周）
需求 → 概要 → 详细 → 实现 → 测试，阶段产出即里程碑；关键路径并行启动，不等训练前才找数据
选题确认 · 需求分析
数据采集与标注 ★关键
概要 / 详细设计
建库 · 分级原型出图
前端页面 · 后端 API
YOLOv8 训练调优 · 集成 ★关键
算法 / 接口联调 ★关键
系统测试 · 报告 · 答辩排练
W1 · 立项与需求
W2 · 设计与原型
W3 · 编码实现
W4 · 联调测试交付
用例 / DFD / 数据字典
公开集 + 网络采集 + 自建 · 清洗标注
结构图/E-R/类图/时序
建库 · 分级出图
前端各页 + 后端各 API
训练调优 · 算法集成
端到端联调
测试 · 视频 · 打包
M1 · 立项需求闭环
M2 · 设计原型出图
M3 · MVP 闭环
M4 · 测试交付答辩
关键路径
数据采集（W1 启动） → 模型训练（W3） → 系统联调（W4）
常规任务
关键路径任务
里程碑
M3 为 MVP 闭环关键节点
若课程周数不同，
按 3 周压缩版调整，
UML 文档不删减
CitrusVision · 软件工程课程设计项目方案汇报
14 / 18
Notes: 有了方案，再看我们怎么按软件工程的节奏推进。我们按四周来规划，每一周对应一个阶段，阶段的产出就是里程碑：第一周立项与需求，产出 M1；第二周设计与原型，产出 M2；第三周编码实现，跑通 MVP 闭环，是 M3；第四周联调、测试、交付和答辩排练，是 M4。这里我要特别强调关键路径——数据采集、模型训练、系统联调这条链最长，所以数据采集我们第一周就并行启动，绝不会等到训练前才去找数据。如果实际课程周数不同，我们准备了三周的压缩版，但 UML 文档不会删减。

## Slide 15
团队分工与协作机制
算法配双人攻坚 · 后端集成由组长把控 · 前端测试文档一人贯通 —— 分工可追溯（协作占 30 分）
组长 · PM
陈绍杰
后端 + 架构 + 集成
总体架构设计与技术选型
后端 API · 数据库建模
集成联调 · 报告统稿 · 答辩
系统设计
系统实现 · 报告统稿
算法负责人
黄权达
YOLOv8 缺陷检测
YOLOv8 缺陷检测训练调优
模型部署与推理服务
算法评估（mAP / 混淆矩阵）
算法实现
模型评估
算法副 · 数据
张嘉豪
数据工程 + 传统 CV
数据集采集/清洗/标注/划分
传统 CV 量化分级
需求分析 · DFD · 数据字典
系统分析
数据工程
前端 · 测试 · 文档
黄浩然
Vue 前端 + 测试
Vue3 前端 · 结果可视化
报表导出 · 测试用例
演示视频 · 文档协助
前端实现
测试 · 文档
协作机制 · 接口契约先行，分支并行，组长合并
① 接口契约先行
② Git 分支 feat/* 并行
③ 组长合并 + 每日同步
④ 文档分阶段统稿
算法是难点 → 配双人（黄权达 + 张嘉豪）；后端是集成枢纽 → 组长把控；前端 + 测试 + 文档由一人贯通，保演示与交付
CitrusVision · 软件工程课程设计项目方案汇报
15 / 18
Notes: 好的计划要靠合理的分工来落地。我是组长陈绍杰，负责总体架构、后端、数据库和集成联调，同时统稿报告、组织答辩；黄权达是算法负责人，主攻 YOLOv8 的训练调优和部署；张嘉豪是算法副手兼数据工程，负责数据集构建、传统视觉分级和需求分析；黄浩然负责前端、测试和文档。我们的考量是——算法是难点，所以配了双人攻坚；后端是集成枢纽，由我来把控；前端、测试、文档由一个人贯通，保证演示和交付。协作上我们接口契约先行，用 Git 分支并行开发，再由我合并，文档分阶段统稿。

## Slide 16
测试方案与验收标准
五层测试构成多层质量保障，并为系统下明确『完成定义（DoD）』——每条可逐项核验，交付有据
测试矩阵 · 五层质量保障
测试类型
工具 / 方法
重点
功能测试
用例表 · 黑盒
上传 / 分级 / 缺陷 / 溯源 / 导出 全流程
接口测试
Postman + pytest
入参出参 · 状态码 · 自动化回归
算法评估
mAP · 混淆矩阵
缺陷检测精度 · 独立测试集
系统联调
端到端 + 并发
前后端算法链路 · ≥ 5 并发
可用 / 兼容
多浏览器 + 手机
Chrome / Edge · 微信 H5 响应式
典型测试用例（举例）
上传非图片文件 → 应被拒绝并提示格式错误
裂纹 / 病斑果 → 判等外品并框出缺陷
批量 10 张 → 全部返回，按等级统计正确
未登录调用接口 → 返回 401 未授权
接口用 Postman + pytest 自动验证，算法用独立测试集出 mAP 与混淆矩阵
验收标准 · 完成定义（DoD）
验收① 基础（必达）
系统可运行，四层链路全部打通
MVP 闭环 无致命 bug（上传→分级→缺陷→展示）
验收② 算法（核心指标）
缺陷检测 mAP@0.5 ≥ 0.60
分级与人工 一致率 ≥ 80%
验收③ 加分 + 交付规范
溯源 / 价格 / 导出 等加分功能可演示
UML 文档齐全规范（用例 / DFD / E-R / 类图…）
按规范打包、按时提交（第12组-《题目名》）
CitrusVision · 软件工程课程设计项目方案汇报
16 / 18
Notes: 质量怎么保证？我们设计了五层测试：功能测试用用例表，接口测试用 Postman 加 pytest 自动验证，算法评估用 mAP 和混淆矩阵，系统联调做端到端和并发，再加上多浏览器和手机的兼容测试。我们还准备了一批典型用例，比如上传非图片要被拒绝、裂纹果要判等外品并框出、批量十张要全部返回且统计正确、未登录调接口要返回四零一。在这个基础上，我们给系统下了明确的『完成定义』：基础要求是 MVP 闭环没有致命 bug，算法要求 mAP 不低于零点六、一致率八成以上，加分功能可演示、文档齐全、按时按规范提交。每一条都能逐项核验。

## Slide 17
创新亮点与风险应对
差异化创新主打『低风险、强演示』前三项，第四项作余力扩展；对周期 / 数据 / 算法 / 现场均有预案
四大创新亮点
01
双引擎可解释分级
量化指标 + DL 检测
果径 / 着色率 / 缺陷占比 等
量化依据 + YOLOv8 融合，
分级有据可查、非黑盒
02
标准可配置 · 模板化
在线调阈值，不动代码
内置砂糖橘 / 贡柑分级模板，
管理员可在线调整阈值，
标准独立成表可维护
03
溯源码 + 价格联动
一键生成溯源报告
结果一键生成可扫码溯源
报告，并按等级联动
参考价格，闭环到应用
04
余力扩展
多品类可扩展
架构留扩展位
用公开苹果 / 番茄数据集
做对照，验证可扩展性，
不挤占核心交付
风险识别与应对 · 想在前面、有备而来
影响等级：
高
中
低（均已降级）
数据不足
影响中
对策
公开数据集打底，
Roboflow 加速标注，
三源混合凑演示规模
模型不稳
影响中
对策
传统 CV 量化分级
兜底，DL 欠佳也能
保证系统可用
无 GPU
影响低
对策
免费云 GPU（Colab /
AI Studio），轻量
模型 YOLOv8n 可推理
现场故障
影响低
对策
预录演示视频，现场
实拍 + 录播双保险，
确保万无一失
CitrusVision · 软件工程课程设计项目方案汇报
17 / 18
Notes: 再说我们的差异化亮点和风险预案。创新上主推三点：第一，双引擎可解释分级，分级是有量化依据的、不是黑盒；第二，分级标准可配置、模板化，内置了砂糖橘和贡柑的模板，管理员能在线调阈值；第三，溯源二维码和参考价格联动，结果能一键生成可扫码的溯源报告。第四点多品类扩展，作为有余力时的扩展项。风险方面我们也想在前面：数据不足，就用公开数据集打底、Roboflow 加速标注；模型不稳，就用传统视觉兜底；没有 GPU，就上免费云 GPU 和轻量模型；现场出故障，就用预录视频做双保险。我们把每一个风险都提前降到了中低等级。

## Slide 18
预期成果 · 总结 · 答疑
以规范的软件工程过程，交付一个完整、可演示、可追溯的柑橘品质分级系统
交付物清单
课程设计报告（含任务书）
演示视频（≤ 50M）
源码包（含注释）
源代码文档
数据库脚本
测试材料（用例 / 报告）
命名规范：第12组-《题目名》
文档成果
用例图 · DFD · 数据字典 · 软件结构图 · E-R ·
类图 · 时序 · 活动 · 状态图 —— 九类 UML 齐备
系统成果
可运行的四层 Web 系统，完成
「上传 → 分级 → 缺陷 → 溯源 → 报表」闭环
核心策略
文档与系统完整性吃满（分析 24 + 设计 24 = 48 分）
算法做到 能演示、有兜底，不追求 SOTA、稳交付
谢谢聆听
欢迎老师与同学提问 · Q&A
CitrusVision · 第12组 · 题目10
陈绍杰 · 黄权达 · 张嘉豪 · 黄浩然
23本科计科1班 · 2026-06
CitrusVision · 软件工程课程设计项目方案汇报
18 / 18
Notes: 最后做个收束。我们的交付物包括含任务书的课程设计报告、不超过五十兆的演示视频、带注释的源码包、源代码文档、数据库脚本和测试材料。文档上，用例图、数据流图、数据字典、软件结构图、E-R 图、类图、时序图、活动图、状态图，九类 UML 齐备；系统上，是一个可运行的四层 Web 应用，完成从上传到分级、缺陷、溯源、报表的完整闭环。我们这一组的打法很明确：把分析和设计这四十八分的完整性吃满，算法做到能演示、有兜底。以规范的软件工程过程，交出一个完整、可演示、可追溯的柑橘品质分级系统。谢谢各位老师和同学的聆听，欢迎提问。